浏阳市2017-2020年城乡建设用地增减挂钩项目2023年度后期管护及栽种落实核查验收工作技术服务

招  标 文 件

招  标 人：浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司

招标代理机构：湖南吾恒工程项目管理有限公司

二○二三年十一月

浏阳市2017-2020年城乡建设用地增减挂钩项目2023年度后期管护及栽种落实核查验收工作技术服务

招标公告

- 采购项目名称：浏阳市2017-2020年城乡建设用地增减挂钩项目2023年度后期管护及栽种落实核查验收工作技术服务

- 采购人的采购需求

| 包名 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浏阳市2017-2020年城乡建设用地增减挂钩项目2023年度后期管护及栽种落实核查验收工作技术服务 | 详见招标文件技术规格、参数与要求 | 1 | 240000.00 |

三、投标人的资格要求：

1、基本资格条件

供应商需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者事业单位法人证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）依法缴纳税收的证明材料：提供下列材料之一：

缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；

（3）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及被授权人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件；

（4）其他说明:

①前文所称“近三个月”特指2023年8月至2023年10月。

②供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。

2、投标人特定资格条件：无

3、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

4、投标截止时间：2023年11 月10日 9 : 30（北京时间）

递交投标文件地点：浏阳市人民东路60号2楼202室

5、开标时间：2023年11月10日 9 :30（北京时间）

开标地点：浏阳市人民东路60号2楼202室

6、投标人要求澄清招标文件：投标人若对招标文件有任何疑问，应于2023年11月5日 17:00（北京时间）前以不署名的方式发送至516951258@qq.com（邮件主题需填写该项目名称），过期不予受理。

- 7、招标澄清公告在浏阳市城乡发展集团有限责任公司官网

- （http://www.liufajituan.com/）发布，投标人自行在上述网站下载，敬请关注，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。

- 8、开标时查验：法人代表授权委托书、法定代表人身份证明和被授权人有效身份证原件及被授权人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明。

9、中标方应在公示期结束后3日内与招标人对接，并完成采购合同签订；逾期未签订的，视为自愿放弃中标，并在3年内不得参与浏发集团及下属公司任何项目的招标采购活动。

10、签订合同后乙方（中标单位）需在15天内提供符合浏阳市自然资源局要求的核查软件系统，如无法提供甲方（招标人）有权解除该合同，且乙方（中标单位）需向甲方（招标人）支付合同金额20%作为违约金。

四、获取招标文件

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录浏阳市城乡发展集团有限责任公司官网（http://www.liufajituan.com/）免费下载招标文件。

2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

五、联系方式：有关此次采购事宜，可向下列单位查询：

采   购   人：浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司

项 目 联系人：易女士     电话：0731-83648668

采购代理机构：湖南吾恒工程项目管理有限公司

地        址：浏阳市关口办事处长兴社区浏阳大道415号

联   系   人：易芬      电话：18670766168

2023年 11月2 日

浏阳市2017-2020年城乡建设用地增减挂钩项目2023年度后期管护及栽种落实核查验收工作技术服务

招 标 文 件

湖南吾恒工程项目管理有限公司受浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司委托，就其浏阳市2017-2020年城乡建设用地增减挂钩项目2023年度后期管护及栽种落实核查验收工作技术服务进行采购，现进行公开招标。

- 招标范围及内容:根据2017-2020年城乡建设用地增减挂钩项目验收清单，组织技术人员对各地块2023年度后期管护及栽种落实情况进行收集、整理和核查，并将数据上传核查系统、编制核查报告。

- 二、项目规模：核查面积约1.5万亩，地块数约6500个。

- 项目地点：浏阳市。

- 资金来源: 招标单位自筹。

- 服务期限要求：

- （一）技术单位中标后15个日历天内完成核查系统制作。

（二）招标人提供核查数据后10个日历天内下发图斑。

（三）乡镇上传举证资料后5个日历天内完成核查

（四）完成此项工作期限按业主需求确定。

六、投标资格要求

1、基本资格条件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）依法缴纳税收的证明材料,提供下列材料之一:

缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月（2023年8月-2023年10月）依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月（2023年8月-2023年10月）的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（3）法定代表人提交法定代表人身份证明，或者法定代表人授权委托人提交附有法定代表人身份证明的授权委托书及被授权人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明；

注：投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。

2、特定资格条件：无

3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

（1）有一项资格证明文件未提交的；

（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；

（3）资格证明文件过了有效期的；

（4）资格证明文件复印件未加盖投标人公章的。

七、招标上限价：240000.00元

八、付款方式：

中标人完成所有地块核查工作，提交完整成果资料经招标人确认后，招标人支付全部合同金额的60%，经国家、省、长沙市核查无误的支付剩余款项。如因乡镇在规定时间内未提供核查数据，技术单位已做好所有相关工作，招标人在2024年10月30日支付全部合同金额。如上级进行核查，或乡镇（街道）继续申请验收，技术单位有义务继续做好招标工作内容。

九、服务内容及要求：

1、项目名称：浏阳市2017-2020年城乡建设用地增减挂钩项目2023年度后期管护及栽种落实核查验收工作技术服务。

- 2、服务内容：投标人根据招标人提供的验收项目清单，组织技术人员对项目后期管护及栽种落实情况进行核查，包括但不限于以下工作内容：

- 1）、收集整理基础资料：（1）增减挂钩验收数据库相关资料；（2）增减挂钩验收备案资料；（3）项目区三调数据矢量数据；（4）其他所需的相关资料。

- 2）、提供核查软件系统：（1）通过核查软件系统下发各地块核查情况和图斑；（2）指导乡镇工作人员按要求逐地块拍摄后期管护及栽种落的照片、视频上传至核查软件。

- 3）、项目区外业核查和栽种落实核查：（1）对项目区新增耕地逐地块进行核查，逐一举证，核实照片、视频资料是否符合要求，是否真实，是否存在种植果树、挖塘养鱼、建设占用或撂荒等情况；（2）结合已有耕地质量数据、项目现场耕地质量情况及相邻地块耕地质量情况，综合判断新增耕地质量等别真实性；（3）核实项目后期管护及工程质量维护情况；（4）及时向乡镇反馈核查情况，下发不合格地块并指导乡镇（街道）落实整改。

- 4）、项目区内业核查：（1）对项目新增耕地验收范围、面积、复垦后地类，进行后期管护和栽种落实举证及资料内业核查梳理；（2）核查完成后，技术人员对数据资料进行整理复核，通过核查地块纳入数据库，不合格地块分乡镇下发整改通知。

- 5）、成果复核及交叉审查：（1）对核查资料汇总、复核；（2）配合招标人和自然资源局、农业农村局对成果进行抽检；（3）发现问题并及时整改。

- 6）、完善核查数据库：核查数据库主要用于将合格图斑通过核查系统上传数据，接受并通过自然资源部、省自然资源厅、国家自然资源督察武汉局核查。被国家、省级、长沙市级的核查发现的问题，要及时予以对接处理，确保核查通过。

- 7）、编制核查报告：核查报告包括但不限于：项目内业核查、外业核查和耕种落实核查、成果复核过程、结果、影像资料等。

- 3、成果资料：

- 1）、项目核查报告（含内业、外业核查资料等影响资料）

- 2）、项目核查数据库

十、服务要求：供应商应遵守国家法律、法规。按照合同约定及时、保质保量完成委托范围内的服务工作，并提交相应成果。

十一、技术要求：符合国家耕地栽种落实相关标准。

十二、其他要求：

1、中标方应在公示期结束后3日内与招标人对接，并完成采购合同签订；逾期未签订的，视为自愿放弃中标，并在3年内不得参与浏发集团及下属公司任何项目的招标采购活动。

2、本项目为包干价，包含但不限于在服务实施过程中缴纳的税费、管理费、保险费（含意外险）、耗材等一切与该项目管理有关的费用。供应商因开展项目服务而发生的差旅费，住宿费和通讯费、邮费等由供应商自行承担。如一旦中标，在项自实施中出现任何遗漏，均由成交供应商负责，采购人不再支付任何费用。

3、所有参与项目服务的工作人员一切安全责任由供应商承担。

十三、投标文件的编制、密封、递交

1、投标文件组成

（1）封面：包括招标项目名称、投标单位名称、法定代表人或其委托代理人签名、日期

（2）服务技术说明

（3）商务响应与偏离表

（4）法定代表人身份证明

（5）投标人基本情况表

（6）投标报价

2、投标文件一式肆份，正本一份，副本叁份，必须采用胶装方式装订，在投标文件封页右上角注明“正本”或“副本”，（正本和副本如有不一致之处，以正本为准），并用密封袋密封后提交，密封袋上须加盖投标单位印章。另须提供电子文件一份(采用U盘形式，并标注投标人名称)，电子文件应为投标文件签章后的扫描件，格式为PDF。

十四、投标文件递交

开标时间及投标截止时间定为： 2023 年 11 月 10日 9时30 分。开标地点浏阳市人民东路60号2楼202室进行，本项目由法定代表人携带本人身份证和法定代表人身份证明或委托代理人携带本人身份证、法定代表人身份证明和法人授权委托书原件必须按时参加开标会议，不得迟到。

十、评标办法（最低投标价法）

1、评标详细程序

第一价段：审查投标单位资格证明文件

评标委员会对投标单位的资格证明文件（营业执照、组织机构代码证、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料、法定代表人身份证明或授权委托书等）进行审查，符合招标文件要求者进入下一阶段评标，不符合条件者作废标处理，对未能通过资格证明文件的投标单位，评标委员会必须阐明原因，并予记录。

第二阶段：评审投标承诺

评标委员会对投标单位的投标承诺汇总表的承诺情况进行评审，承诺全部符合招标文件要求的进入下一轮评标，未承诺或承诺不全的作废标处理，对未能通过投标承诺评标的投标单位，评标委员会必须阐明原因，并予记录。

第三阶段：评审商务标

评标委员会对投标报价进行评审，评审投标报价详细内容是否涵盖招标项目的范围和内容，对未能通过评审商务标的投标单位，评标委员会必须阐明理由及原因，并予记录。投标人的报价必须由投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。

第四阶段：确定投标人的排序并推荐第一、二、三中标候选人

（1）对有效投标报价从低至高排序并据此确定投标人的排序。推荐最低价投标人为第一中标候选人，次接近为第二中标候选人，再接近为第三中标候选人；出现报价相同的2个及以上第一中标候选人时，现场抽签确定。

（2）如果评标委员会根据招标文件的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个的，评标委员会商议确定剩余二个是否明显缺乏竞争后，再确定是否继续评标。

十一、联系方式

招 标 人：浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司

项 目 联系人：易女士     电话：0731-83648668

招标代理机构：湖南吾恒工程项目管理有限公司

地        址：浏阳市关口办事处长兴社区浏阳大道415号

联   系   人：易芬      电话：18670766168

正本/副本正本（或副本）

浏阳市2017-2020年城乡建设用地增减挂钩项目2023年度后期管护及栽种落实核查验收工作技术服务

投 标 文 件

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年 月 日
目     录

- 1、投标承诺汇总表

2、服务方案说明

3、商务技术响应/偏离表

- 4、法定代表人身份证明及授权委托书（如有）

- 5、投标人基本情况表

- 6、供应商认为需要提供的其它资料

一、投标承诺汇总表

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 浏阳市2017-2020年城乡建设用地增减挂钩项目2023年度后期管护及栽种落实核查验收工作技术服务 |
| 项目负责人 | 姓名： |
| 投标报价（元） | 投标报价： 元（大写： ） |
| 交货期承诺 | （一）技术单位中标后15个日历天内完成核查系统制作。 （二）招标人提供核查数据后10个日历天内下发图斑。 （三）乡镇上传举证资料后5个日历天内完成核查 (四) 完成此项工作期限按业主需求确定。 |
| 质量要求承诺 | 符合国家耕地栽种落实相关标准。 |
| 付款方式 承诺 | 中标人完成所有地块核查工作，提交完整成果资料经招标人确认后，招标人支付全部合同金额的60%，经国家、省、长沙市核查无误的支付剩余款项。如因乡镇在规定时间内未提供核查数据，技术单位已做好所有相关工作，招标人在2024年10月30日支付全部合同金额。如上级进行核查，或乡镇（街道）继续申请验收，技术单位有义务继续做好招标工作内容。 |
| 采购合同承诺 | - 我方承诺若为中标单位：1、在公示期结束后3日内与招标人对接，并完成采购合同签订；逾期未签订的，视为自愿放弃中标，并在3年内不得参与浏发集团及下属公司任何项目的招标采购活动。 - 2、签订合同后在15天内提供符合浏阳市自然资源局要求的核查软件系统，如无法提供甲方（招标人）有权解除该合同，且向甲方（招标人）支付合同金额20%作为违约金。 |
| 响应与偏离 | 商务与技术均无偏离，响应招标文件要求 |

投标单位公章：

法定代表人或其委托代理人签字：

年   月    日

分项价格表

项目名称：                                                         金额单位：元

| 序号 | 服务名称 | 品目分类 | 计量 单位 | 具体要求说明 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价金额合计：小写：                        大写：

说明：

1、本表包含邀标文件《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附投标承诺汇总表“报价”一致；栏目“单价”为综合单价，应包含所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用，并在“具体要求说明”中注明分类项取费标准和其他费用的计费率和金额。

2、“服务名称”是指整包分项服务的内容，品目分类是指分项服务费用构成的明细分类项。

二、服务方案说明

服务类项目供应商应根据采购需求编制服务方案或服务大纲。格式自拟。

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：

日 期 ：  年  月  日

# 三、商务/技术响应/偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务/技术条款 | 投标文件的商务/技术条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏离，则必须注明无偏离。

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：

# 日 期 ：  年  月  日

四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年            月            日

经营期限：

姓名：      （法定代表人签字） 性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法人身份证（正面） | 法人身份证（背面） |
| --- | --- |

投标人：                    （盖单位章）

年       月       日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。

2、提供两份原件，一份在开标时提供查验，一份并入投标文件正本中。法定代表人来参加开标，则必须同时携带法定代表人身份证明和本人身份证原件。

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

| 法人身份证（正面） | 法人身份证（背面） |
| --- | --- |
| 代理人身份证（正面） | 代理人身份证（背面） |

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

授权委托代理人：                 （签字）

年       月       日

注：提供两份原件，一份在开标时提供查验，一份并入投标文件正本中。法定代表人授权委托人来参加开标，则必须同时携带法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书、本人身份证原件。

五、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：企业营业执照等复印件

六、供应商认为需要提供的其它资料